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ПСКОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕЧОРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  от  16.04.2026 г.  № 196
  г. Печоры

	Об утверждении Плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории МО «Печорский муниципальный округ»
 


В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом муниципального образования «Печорский  муниципальный округ» в целях поэтапной подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов, Администрация Печорского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов муниципального образования «Печорский муниципальный округ» согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Печорского муниципального округа  И.С. Гребенкову.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Печорского муниципального округа в сети «Интернет».


Глава Печорского муниципального округа                                                       В.А. Зайцев
Верно  
И.о. Управляющего делами                                                                                     Н.М. Чепюк
















Приложение № 1  к
Постановлению Администрации 
Печорского муниципального округа
[bookmark: _GoBack]№ 16.04.2026 г.  № 196

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов
	№ п/п
	Наименование
	Описание
	Примечание

	1. Общие сведения 

	1.1
	Муниципальное образование
	МО «Печорский муниципальный округ»
	

	1.2
	 Теплоснабжающие и теплосетевые организации
	ООО «Теплоэнерго Псков»
МП «Печорские тепловые сети»
ГБУ ПО «Псковавтодор»
Дирекции пансионата «Кривск» Службы по обеспечению деятельности объектов Банка России
	

	2. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов

	2.1
	Начало отопительного сезона

	
	2022-2023г.г.
	24.09.2022
	

	
	2023-2024г.г.
	09.10.2023
	

	
	2024-2025г.г.
	01.10.2024
	

	2.2
	Завершение отопительного сезона

	
	2022-2023г.г.
	10.05.2023
	

	
	2023-2024г.г.
	06.05.2024
	

	
	2024-2025г.г.
	19.05.2024
	

	2.3
	Продолжительность отопительного периода

	
	2022-2023г.г.
	223 дня
	

	
	2023-2024г.г.
	211 дней
	

	
	2024-2025г.г.
	230 дней
	

	2.4
	Погодные условия

	
	2022-2023г.г.
	- средняя температура наружного воздуха за ОЗП составила:   - 5,4 градусов;
- аномально-низкая температура наружного воздуха опускалась до: - 22 градусов;
- осадки с сильным ветром составляли среднестатистическое значение. 
	

	
	2023-2024г.г.
	- средняя температура наружного воздуха за ОЗП составила:   - 5,0 градуса;
- аномально-низкая температура наружного воздуха опускалась до: - 25 градусов;
- осадки с сильным ветром составляли среднестатистическое значение.
	

	
	2025-2026г.г.
	- средняя температура наружного воздуха за ОЗП составила:   - 6,0 градусов;
- аномально-низкая температура наружного воздуха опускалась до: - 27 градусов;
- осадки с сильным ветром составляли среднестатистическое значение.
	

	2.5
	Технологические нарушения по внешним причинам

	
	2022-2023г.г.
	 нет
	

	
	2023-2024г.г.
	 нет
	

	
	2025-2026г.г.
	нет
	

	2.6
	Технологические нарушения по внутренним причинам

	
	2022-2023г.г.
	нет
	

	
	2023-2024г.г.
	нет
	

	
	2025-2026г.г.
	 нет
	

	2.7
	Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя

	
	2022-2023г.г.
	нет
	

	
	2023-2024г.г.
	нет
	

	
	2025-2026г.г.
	нет
	

	2.8
	Аварийные ситуации

	
	2022-2023г.г.
	нет
	

	
	2023-2024г.г.
	нет
	

	
	2025-2026г.г.
	нет
	

	2.9
	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования

	
	2022-2023г.г.
	в штатном режиме
	

	
	2023-2024г.г.
	в штатном режиме
	

	
	2025-2026г.г.
	в штатном режиме
	

	3. План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов

	3.1
	Разработка и утверждение порядка (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании. (После утверждения в течении 5 рабочих дней размещается на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет»)
	до 01.04.2026
	

	3.2
	Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду муниципального образования
	не позднее 15.05.2026
	

	3.3
	Разработка и утверждение актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования
	до 01.07.2026
	

	3.4
	Проведение рабочего совещания совместно с теплоснабжающими организациями для выработки единого подхода к оценке состояния коммуникаций и тепловых контуров зданий.
	На постоянной основе
	

	3.5
	Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду
	до 15.08.2026

	

	3.6
	Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
	до 15.08.2026
	

	3.7
	Размещение комиссией на официальном сайте в сети «Интернет» уведомления о сроках проведения оценки готовности
	Не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала оценки готовности
	

	3.8
	Осуществление оценки готовности обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, тепло сетевых организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду
	до 01.11.2026
	

	3.9
	Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для потребителей тепловой энергии.
	не позднее 10.09.2026
	

	3.10
	Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	не позднее 25.10.2026
	

	3.11
	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 г.г. для потребителей тепловой энергии.
	не позднее 15.09.2026
	

	3.12
	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	не позднее 01.11.2026
	

	3.13
	Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2025-2026 г.г
	не позднее 20.11.2026
	

	3.14
	Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет»
	до 01.12.2026
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