ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

 от __________ № ______

 г. Печоры

О внесении  изменений в  муниципальную  программу 

«Формирование современной городской среды 

МО Печорский муниципальный округ на 2024-2030 гг.»

 и принятии ее в новой редакции

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 г. N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", постановлением Администрации Печорского района от 07.12.2023 г. №500 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ МО Печорский муниципальный округ», Постановлением Правительства Псковской области от 25.12.2023 №510 «О государственной программе Псковской области "Формирование современной городской среды», Администрация Печорского муниципального округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  изменения  в муниципальную программу «Формирование современной городской среды МО Печорский муниципальный округ на 2024-2030 гг.», утвержденной Постановлением Администрации Печорского муниципального округа от 21.03.2024 г. №27–н (в ред. постановления Администрации Печорского муниципального округа № 20-н от 03.03.2025 г.), изложив ее в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить  настоящее постановление на официальном сайте Администрации Печорского муниципального округа  в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации Печорского муниципального округа, курирующего сферу ЖКХ.

Глава Печорского муниципального округа                                                                  В.А. Зайцев

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы Администрации Печорского 

муниципального округа                                                                                          И.С. Гребенкова

Заместитель Главы Администрации Печорского 

И. о. начальника Финансового управления                                                            Е.А. Агафонова

И. о. начальника отдела по бухгалтерскому учету                                              С.А. Мартышова

Начальник управления по экономическому,

инвестиционному развитию и туризму                                                                     А.С. Королева

Начальник отдела по правовому обеспечению                                                         Д.И. Васильев

Управляющий делами                                                                                       А.Л. Мирошниченко

Исп. Суйков О.Г.                                                                          Рассылка: ЖКХ, эконом., ФУ; бух.
Приложение к постановлению 

Администрации Печорского муниципального округа
 от ________ г. № ____
ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	Наименование муниципальной программы
	Формирование современной городской среды МО Печорский муниципальный округ на 2024-2030 гг.

	Ответственный исполнитель  муниципальной программы
	Управление по градостроительству, дорожному и коммунальному хозяйству Администрации  Печорского муниципального округа

	Участники муниципальной программы
	Администрация Печорского муниципального округа

Автономная некоммерческая организация Развития социальной инфраструктуры муниципальных образований Псковской области, Печорского района «Старый город» (далее АНО «Старый город»)

	Цель муниципальной программы
	Повышение качества и комфорта городской среды на территории МО Печорский муниципальный округ

	Задачи  муниципальной программы
	1. Обеспечение формирования единого облика МО Печорский муниципальный округ

2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории МО Печорский муниципальный округ, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО Печорский муниципальный округ

	Целевые показатели  муниципальной программы
	1. Количество реализованных проектов благоустройства 

2. Реализовано проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 

	Подпрограммы муниципальной программы
	1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий".

	Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы
	2024-2030гг.

	Объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной  программы по годам
	из средств федерального бюджета:

2024 г. – 70196,887 тыс. рублей;
2025 г. – 4 447,390 тыс. рублей;
2026 г. – 4 815,48642 тыс. рублей;
2027 г.- 4 576,98910 тыс. рублей;
2028 г.–4628,31127 тыс. рублей;
2029 г. –0,0 тыс. рублей;
2030 г.- 0,0 тыс. рублей;
из средств областного бюджета:

2024 г. – 709,05985 тыс. рублей;

2025 г. – 44,923 тыс. рублей;
2026 г. – 48,64128 тыс. рублей;
2027 г.- 97,40795 тыс. рублей;
2028 г. – 94,45532 тыс. рублей;
2029 г. – 0,0 тыс. рублей;
2030 г.- 0,0 тыс. рублей;
из средств местных бюджетов:

2024 г. – 70,97692 тыс. рублей;

2025 г. – 4,49681 тыс. рублей;

2026 г. – 4,869 тыс .рублей;
2027 г.- 4,67508 тыс.рублей;
2028 г. –4,7275 рублей;
2029 г. –0,0 рублей;
2030 г.- 0,0 рублей;
из внебюджетных источников:

2024 г. – 0,0 тыс. рублей;

2025 г. – 0,0 тыс. рублей;

2026 г. – 0,0 тыс. рублей;
2027 г.- 0,0 тыс. рублей;
2028 г. –0,0 тыс. рублей;
2029 г. –0,0 тыс. рублей;
2030 г.- 0,0 тыс. рублей;


	Ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы
	1. Количество реализованных проектов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2023 года и последующих годов составит не менее 1 ед.





I.Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в МО Печорский муниципальный округ

Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды в МО Печорский муниципальный округ на 2024-2030 гг." разработана в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом МО Печорский муниципальный округ.


Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории города, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.


Существует необходимость комплексного подхода к благоустройству дворовых территорий, определению функциональных зон, озеленению и выполнению других аспектов благоустройства, особенно в районах старой застройки округа, где ещё существуют территории, требующие комплексного благоустройства и включающие в себя ремонт внутри дворовых проездов, устройство парковок, ремонт и замену детских игровых площадок, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы).


До настоящего времени благоустройство на придомовых территориях жилой застройки города осуществлялось по отдельным видам работ: ремонт проездов, установка контейнерных или детских площадок и т. д. без комплексной увязки элементов благоустройства и планировки территории двора.


На территории Печорского муниципального округа располагаются 540 многоквартирных домов. Игровыми (детскими) площадками оборудовано –10 дворов.

Благоустройство территорий - комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых и естественных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, проводимых с целью повышения качества жизни населения и привлекательности территории.


Но основная проблема- это недостаточность средств в бюджете на решение вопросов благоустройства.


Главными задачами реализации муниципальной программы по благоустройству территории муниципального округа являются:


- обустройство дворовых территорий МКД и общественных территорий г. Печоры;


- увеличение социальной активности населения;


- привлечение собственников МКД к соучастию в повышении благоустройства дворовых территорий; 


Для улучшения внешнего вида города Печоры необходим комплексный подход к решению проблем низкого уровня благоустройства дворовых и общественных территории города Печоры. Более эффективного использования финансовых и материальных ресурсов бюджета, повышения массовой культуры соучастия населения к благоустройству дворовых и общественных территорий и тем самым повышения уровня комфортности и чистоты территории города. 

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет бюджета федерального, областного, местного и внебюджетных источников.

Необходимость благоустройства общественных территорий в первоочередном порядке определяется ежегодно, с учетом мнения граждан. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определено по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Администрации городского поселения «Печоры» от 26.09.2017 № 135. По итогам проведения инвентаризации составлены паспорта благоустройства общественных территорий, сформирован перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы.

Администрация Печорского муниципального округа принимает решение об исключении из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией;

Администрация Печорского муниципального округа принимает решение об исключении из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей муниципальной программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией;

Объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории, осуществляются в порядке предусмотренном нормативно- правовыми актами МО Печорский муниципальный округ.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства, осуществляются в порядке предусмотренном нормативно - правовыми актами МО Печорский муниципальный округ.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых финансируются на средства субсидии, осуществляются в порядке, предусмотренном нормативно- правовыми актами МО Печорский муниципальный округ.

Инвентаризация дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения проводится в соответствии с Порядком, приведенным в Приложении № 5 к Муниципальной программе (прилагается). По результатам инвентаризации может быть заключено соглашение с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве в рамках данной Муниципальной программы.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы не позднее 1 апреля года предоставления субсидий, за исключением:
случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Финансовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных в границах дворовой территории многоквартирных домов, подлежащей благоустройству в рамках дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, выражается в следующей форме:

- собственники помещений в многоквартирных домах в случае выбора видов работ из дополнительного перечня работ должны принять решение о финансовом участии собственников помещений в многоквартирных домах в размере не менее 20% от стоимости работ по дополнительному перечню (детские площадки, парковки и т.д.) для дворовых территорий. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальную программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2019 г. N 106 "О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

Реализация мероприятий по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий, которые финансируются на средства субсидии.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждение дизайн - проекта благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу, подлежащих благоустройству в 2024 - 2030 годах, утверждается в соответствии с приложением 11 к Программе.

II. Приоритеты муниципальной политики области в сфере благоустройства, описание целей и задач Муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития и основные ожидаемые конечные результаты Муниципальной программы

1. Приоритеты государственной   политики в сфере реализации муниципальной программы

Основные направления государственной политики в сфере благоустройства территорий населенных пунктов определены Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 г. N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", Стратегией развития строительной отрасти и жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2022 г. №3268-р.

Одним из основных стратегических направлений развития Печорского муниципального округа является жилищная политика и жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе формирование комфортной, безопасной городской среды и среды остальных населенных пунктов, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения, повышение уровня благоустройства Печорского муниципальный округа.

Приоритеты государственной политики в сфере повышения качества жизни населения на долгосрочную перспективу отражены в Стратегии социально-экономического развития Псковской области на период до 2035 года, в основу разработки которой положены стратегические направления, цели и задачи развития Российской Федерации, определенные Президентом и Правительством Российской Федерации, Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, документы и материалы министерств регионального и экономического развития Российской Федерации, федеральные отраслевые стратегии.

Основной целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории МО Печорский муниципальный округ

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:


1. Обеспечение формирования единого облика МО Печорский муниципальный округ


2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории МО Печорский муниципальный округ, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;


3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО Печорский муниципальный округ.

Муниципальная программа реализуется в 2024-2030 годах, этапы реализации не выделяются.

По итогам реализации муниципальной программы к концу 2030 года будут достигнуты следующие конечные результаты:

          1. Благоустройство не менее 1 общественной территории соответствующего функционального назначения населенных пунктов поселений Печорского муниципальный округа с численностью населения свыше 1 000 человек к 2030 году.

2. Обеспечение доли проектов благоустройства дворовых и общественных территорий населенных пунктов Печорского муниципального округа с численностью населения свыше 1 000 человек к 2026 году, прошедших процедуру общественных обсуждений, к 2030 году составит 100 %.

В рамках реализации муниципальной программы запланированы мероприятия по благоустройству дворовых, общественных иных территорий соответствующего функционального назначения.

При формировании современной городской среды целесообразно использовать программно-целевой метод ввиду того, что:

- задачу по обеспечению формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования современной городской среды на территории Печорского муниципального округа с учетом приоритетов территориального развития, возможно решить исключительно при осуществлении государственной поддержки;

- комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, улучшение эстетического вида Печорского муниципального округа, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, а также предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан.

В реализации муниципальной программы Печорского муниципального округа принимают участие населенные пункты Печорского муниципального округа, численностью населения свыше 1 000 человек (далее –Печорского муниципальный округа).

2. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, планируется:

- повышение общего уровня благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных территорий МО Печорский муниципальный округ

- вовлечение максимального количества физических и юридических лиц в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий МО Печорский муниципальный округ.

3.  Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы

Сведения о целевых индикаторах программы представлены в приложении 2 к муниципальной  программе.

4. Ресурсное обеспечение программы

Финансовое обеспечение программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального округа на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования программы на 2024 год составит 70 976,92377тыс. рублей, в том числе: 

- федеральный бюджет – 70196,887 тыс. руб.;

- областной бюджет – 709,05985 тыс. руб.; 

- местный бюджет – 70,97692 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

в том числе финансирование подпрограммы  «Благоустройство дворовых и общественных территорий» на 2024 год  составит  70 976,92377 тыс. руб.:

- федеральный бюджет – 70196,887 тыс. руб.;

- областной бюджет – 709,05985 тыс. руб.; 

- местный бюджет – 70,97692 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

Общий объем финансирования программы на 2025 год составит 4 496,80981 тыс. рублей, в том числе: 

- федеральный бюджет – 4 447,390 тыс. руб.;

- областной бюджет – 44,923 тыс. руб.; 

- местный бюджет – 4,496,81 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

в том числе финансирование подпрограммы  «Благоустройство дворовых и общественных территорий» на 2025 год  составит 4 496,80981 тыс. руб.:

- федеральный бюджет – 4 447,390 тыс. руб.;

- областной бюджет – 44,923 тыс. руб.; 

- местный бюджет – 4,496,81 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

Общий объем финансирования программы на 2026 год составит 4 868,996 тыс. рублей, в том числе: 

- федеральный бюджет – 4815,48642 тыс. руб.;

- областной бюджет – 48,64128 тыс. руб.; 

- местный бюджет – 4,869 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

в том числе финансирование подпрограммы  «Благоустройство дворовых и общественных территорий» на 2026 год  составит 4 868,996 тыс. рублей, в том числе: 

- федеральный бюджет – 4815,48642 тыс. руб.;

- областной бюджет – 48,64128 тыс. руб.; 

- местный бюджет – 4,869 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

Общий объем финансирования программы на 2027 год составит 4 675,07213 тыс. рублей, в том числе: 

- федеральный бюджет – 4576,98910 тыс. руб.;

- областной бюджет – 93,40795 тыс. руб.; 

- местный бюджет – 4,67508 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

в том числе финансирование подпрограммы  «Благоустройство дворовых и общественных территорий» на 2027 год  составит  4 675,07213 тыс. руб.:

- федеральный бюджет – 4576,98910 тыс. руб.;

- областной бюджет – 93,40795 тыс. руб.; 

- местный бюджет – 4,67508 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

Общий объем финансирования программы на 2028 год составит 4727,49411 тыс. рублей, в том числе: 

- федеральный бюджет – 4628,31127  тыс. руб.;

- областной бюджет – 94,45532  тыс. руб.; 

- местный бюджет – 4,7275  тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

в том числе финансирование подпрограммы  «Благоустройство дворовых и общественных территорий» на 2028 год  составит  4727,49411 тыс. руб.:

- федеральный бюджет – 4628,31127  тыс. руб.;

- областной бюджет – 94,45532  тыс. руб.; 

- местный бюджет – 4,7275  тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

Общий объем финансирования программы на 2029 год составит тыс. рублей, в том числе: 

- федеральный бюджет – 0,0  тыс. руб.;

- областной бюджет – 0,0  тыс. руб.; 

- местный бюджет – 0,0  тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

в том числе финансирование подпрограммы  «Благоустройство дворовых и общественных территорий» на 2029 год  составит  тыс. руб.:

- федеральный бюджет – 0,0  тыс. руб.;

- областной бюджет – 0,0  тыс. руб.; 

- местный бюджет – 0,0 2 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

Общий объем финансирования программы на 2030 год составит тыс. рублей, в том числе: 

- федеральный бюджет – 0,0  тыс. руб.;

- областной бюджет – 0,0  тыс. руб.; 

- местный бюджет – 0,0  тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

в том числе финансирование подпрограммы  «Благоустройство дворовых и общественных территорий» на 2030 год  составит  тыс. руб.:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;

- областной бюджет – 0,0 тыс. руб.; 

- местный бюджет – 0,0 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

Информация по ресурсному обеспечению за счет средств  бюджета муниципального образования приведена в приложении 3 к муниципальной  программе. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении 4 к муниципальной программе.

5. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы

В рамках Муниципальной программы выделена 1 подпрограмма:

1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий".

Скоординированная деятельность по реализации подпрограмм должна обеспечить достижение цели Муниципальной программы - повышение качества и комфорта городской среды на территории МО Печорский муниципальный округ
Результатом работы в рамках подпрограммы "Благоустройство дворовых и общественных территорий" должно стать повышение качества и комфорта дворовых и общественных территорий муниципальный округа, признанных неблагоустроенными по результатам обследования.

1. ПОДПРОГРАММА

"Благоустройство дворовых и общественных территорий" муниципальной

программы "Формирование современной городской среды МО Печорский муниципальный округ

на 2024 - 2030 годы"

ПАСПОРТ

подпрограммы "Благоустройство дворовых и общественных территорий"

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Управление по градостроительству, дорожному и коммунальному хозяйству Администрации Печорского муниципального округа

	Участники подпрограммы
	Администрация Печорского муниципального округа

АНО «Старый город»

	Цель подпрограммы
	Повышение качества и комфорта дворовых и общественных территорий

	Задачи подпрограммы
	1.Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в соответствии с едиными требованиями;

2.Вовлечение заинтересованных граждан в процессы благоустройства

	Целевые индикаторы подпрограммы
	1.Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий

	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	2024 - 2030 годы

	Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам
	Общий объем финансовых средств для реализации подпрограммы составляет  84 119,846360 тыс. рублей, в том числе:

из средств федерального бюджета:

2024 г. – 70196,887 тыс. рублей;

2025 г. – 4 447,390 тыс. рублей;

2026 г. – 4 815,48642 тыс. рублей;

2027 г.- 4 576,98910 тыс. рублей;

2028 г.–4628,31127 тыс. рублей;

2029 г. –0,0 тыс. рублей;

2030 г.- 0,0 тыс. рублей;

из средств областного бюджета:

2024 г. – 709,05985 тыс. рублей;

2025 г. – 44,923 тыс. рублей;

2026 г. – 48,64128 тыс. рублей;

2027 г.- 93,40795 тыс. рублей;

2028 г. – 94,45532 тыс. рублей;

2029 г. – 0,0 тыс. рублей;

2030 г.- 0,0 тыс. рублей;

из средств местных бюджетов:

2024 г. – 70,97692 тыс. рублей;

2025 г. – 4,49681 тыс. рублей;

2026 г. – 4,869 тыс. рублей;

2027 г.- 4,67508 тыс. рублей;

2028 г. –4,7275 рублей;

2029 г. –0,0 рублей;

2030 г.- 0,0 рублей;

из внебюджетных источников:

2024 г. – 0,0 тыс. рублей;

2025 г. – 0,0 тыс. рублей;

2026 г. – 0,0 тыс. рублей;

2027 г.- 0,0 тыс. рублей;

2028 г. –0,0 тыс. рублей;

2029 г. –0,0 тыс. рублей;

2030 г.- 0,0 тыс. рублей;

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	1. Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий к концу 2030 года составит 1 ед.


I. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

По состоянию на 1 января 2023 года общая численность населения, проживающего на территории Печорского муниципального округа, составляет 18,6 тыс. жителей. 

В Печорский муниципальный округ входит 386 населённый пункт и 1 город. Только в 2 населенных пунктах Печорского муниципального округа численность населения превышает 1000 человек (г. Печоры и д. Новый Изборск).

На территории г. Печоры расположено 80 многоквартирных домов (без домов блокированной застройки), ограничивающих 68 дворовых территории, общей площадью 130,577 тыс. кв. метров и 15 общественных территорий, общей площадью 50,428 тыс. кв. метров.

Доля благоустроенных общественных территорий г. Печоры составляет 40 % от общего количества.

Потребность в благоустройстве территорий Печорского муниципального округа обусловлена износом объектов благоустройства их составляющих в результате длительной эксплуатации.

В Печорском муниципальном округе имеется практика трудового участия граждан и организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий.

II. Приоритеты государственной политики  в сфере реализации подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые индикаторы достижения целей и решения задач,

основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы

Основные направления государственной политики в сфере благоустройства территорий населенных пунктов определены Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 г. N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", Стратегией развития строительной отрасти и жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2022 г. №3268-р.

Приоритетами государственной политики в области благоустройства городской среды являются:

обеспечение надлежащего содержания и благоустройства общественных территорий;

обеспечение надлежащего содержания и ремонта объектов и элементов благоустройства городских территорий;

создание новых общественных территорий, объектов и элементов благоустройства;

создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации;

повышение комфортности условий проживания, в том числе обеспечение доступности городской среды для инвалидов и маломобильных групп населения.

2.2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение качества и комфорта дворовых и общественных территорий МО Печорский муниципальный округ.

Задачами подпрограммы являются:

1.обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в соответствии с едиными требованиями;

2.вовлечение заинтересованных граждан в процессы благоустройства МО Печорский муниципальный округ.

2.3. Система целевых индикаторов

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:

1.количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий, ед.

2.4. Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать повышению уровня благоустройства, и позволит обеспечить следующее последовательное изменение количественных значений целевых индикаторов:

Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий к 2030 году составит 5 ед.

III. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы: 2024-2030 годы. Деление периода реализации подпрограммы на этапы не предусмотрено.

IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Комплекс мероприятий по реализации подпрограммы включает в себя меры государственной поддержки Администрации Печорского муниципального округа для создания комфортной городской среды.

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется реализовать ряд основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.

Благоустройство дворовых территорий

Мероприятие "Благоустройство дворовых территорий" направлено на создание благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для населения: улучшение санитарно-гигиенических условий жилой застройки, искусственного освещения дворовых территорий и оснащение их необходимым оборудованием, озеленение дворовых территорий многоквартирных домов. В рамках данного мероприятия планируется проведение ремонта тротуаров и пешеходных дорожек, установка скамеек, мусорных урн, улучшение уличного освещения, создание удобной системы городской навигации, дополнительное озеленение, создание благоприятной среды для пешеходов и велосипедистов.

Основными источниками финансирования основного мероприятия "Благоустройство дворовых территорий" являются средства федерального, областного и местного бюджета.

Финансовое и (или) трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов предусматривается.

Трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов выражается в следующей форме:

1) выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объектов (дворовой территории) к началу работ, земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

2) предоставление строительных материалов, техники;

3) обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее сотрудников.

Выбор работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется из перечня минимальных и дополнительных работ. 

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов указан в Приложении 4.

Дополнительные виды работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов указаны в Приложении 4.

Основное мероприятие 2.

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
Выбор работ по благоустройству общественных территорий осуществляется из перечня работ согласно приложению 4.

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Основными источниками финансирования подпрограммы являются:

средства федерального бюджета;

средства областного бюджета;

средства местного бюджет;

внебюджетные средства.

Ресурсное обеспечение подпрограммы

	Источники финансирования
	Всего, тыс.руб.
	В том числе финансирование по годам, тыс.руб.

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Федеральный бюджет
	88665,06379
	70 196,887
	4 447,390
	4815,48642
	4576,98910
	4628,31127
	0
	0

	Областной бюджет
	990,4874
	709,05985
	44,923
	48,64128
	93,40795
	94,45532
	0
	0

	Местный бюджет
	89,74531
	70,97692
	4,49681
	4,869
	4,67508
	4,7275
	0
	0

	Иные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего
	89745,29582
	70976,92377
	4 496,80981
	4868,996
	4675,07213
	4727,49411
	0
	0


Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды МО 

Печорский муниципальный округ на 2024-2030гг.

Сведения о целевых показателях и их значениях муниципальной программы

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды МО Печорский муниципальный округ на 2024-2030гг.»

(наименование муниципальной программы)

	№ № п/п
	Целевой показатель  (наименование)
	Ед. измерения
	Значение показателей

	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма 1. "Благоустройство дворовых и общественных территорий"

	1.
	Количество реализованных проектов благоустройства
	Ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2.
	Реализовано проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 
	Ед.
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0


Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды МО 

Печорский муниципальный округ на 2024-2030гг.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Формирование современной городской среды МО Печорский муниципальный округ на 2024-2030гг.»
	Статус
	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий
	В том числе по годам, тыс.руб.

	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа
	«Формирование современной городской среды МО Печорский муниципальный округ на 2024-2026гг.»
	Администрация Печорского муниципального округа
	70,97692
	4,49681
	4,864
	4,67508
	4,7275
	0
	0
	89,74031



	1. Подпрограмма


	"Благоустройство дворовых и общественных территорий".


	Управление по градостроительству, дорожному и коммунальному хозяйству Администрации Печорского муниципального округа
	70,97692
	4,49681
	4,864
	4,67508
	4,7275
	0
	0
	89,74031



	1.1. Основное мероприятие
	Благоустройство дворовых территорий
	Управление по градостроительству, дорожному и коммунальному хозяйству Администрации Печорского муниципального округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2. Основное мероприятие
	Благоустройство общественных территорий
	Управление по градостроительству, дорожному и коммунальному хозяйству Администрации Печорского муниципального округа
	70,97692
	4,49681
	4,864
	4,67508
	4,7275
	0
	0
	89,74031



	1.2.1
	Благоустройство общественных  территорий в  г. Печоры
	Управление по градостроительству, дорожному и коммунальному хозяйству Администрации Печорского муниципального округа
	4,44190
	4,49681
	4,869
	4,67508
	4,7275
	0
	0
	23,21029



	1.2.2
	Реализация проекта «Благоустройство территории около Изборской крепости дер. Изборск Печорского района»
	Управление по градостроительству, дорожному и коммунальному хозяйству Администрации Печорского муниципального округа,

Автономная некоммерческая организация Развития социальной инфраструктуры муниципальных образований Псковской области, Печорского района «Старый город»
	66,53502
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	66,53502


Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды МО 

Печорский муниципальный округ на 2024-2030 гг.
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

«Формирование современной городской среды МО 

Печорский муниципальный округ на 2024-2030 гг.» 

(наименование муниципальной программы)

	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий
	Источник финансирования
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	Всего



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды МО Печорский муниципальный округ на 2024-2030 гг.»

	Управление по градостроительству, дорожному и коммунальному хозяйству Администрации Печорского муниципального округа
	всего
	70976,92377
	4496,80981
	4868,996
	4675,07213
	4727,49411
	0
	0
	89745,29582

	
	
	федеральный бюджет
	70196,887
	4447,390
	4815,48642
	4576,98910
	4628,31127
	0
	0
	88665,06379

	
	
	областной бюджет
	709,05985
	44,923
	48,64128
	93,40795
	94,45532
	0
	0
	990,4874

	
	
	местный бюджет
	70,97692
	4,49681
	4,869
	4,67508
	4,7275
	0
	0
	89,74531

	
	
	иные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий".


	Управление по градостроительству, дорожному и коммунальному хозяйству Администрации Печорского муниципального округа
	всего
	70976,92377
	4496,80981
	4868,996
	4675,07213
	4727,49411
	0
	0
	89745,29582

	
	
	федеральный бюджет
	70196,887
	4447,390
	4815,48642
	4576,98910
	4628,31127
	0
	0
	88665,06379

	
	
	областной бюджет
	709,05985
	44,923
	48,64128
	93,40795
	94,45532
	0
	0
	990,4874

	
	
	местный бюджет
	70,97692
	4,49681
	4,869
	4,67508
	4,7275
	0
	0
	89,74531

	
	
	иные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1. Основное мероприятие Благоустройство дворовых территорий
	Управление по градостроительству, дорожному и коммунальному хозяйству Администрации Печорского муниципального округа
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	иные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2. Основное мероприятие Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

	Управление по градостроительству, дорожному и коммунальному хозяйству Администрации Печорского муниципального округа
	всего
	70976,92377
	4496,80981
	4868,996
	4675,07213
	4727,49411
	0
	0
	89745,29582

	
	
	федеральный бюджет
	70196,887
	4447,390
	4815,48642
	4576,98910
	4628,31127
	0
	0
	88665,06379

	
	
	областной бюджет
	709,05985
	44,923
	48,64128
	93,40795
	94,45532
	0
	0
	990,4874

	
	
	местный бюджет
	70,97692
	4,49681
	4,869
	4,67508
	4,7275
	0
	0
	89,74531

	
	
	иные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.1 Благоустройство общественной территории между д. 3 и д. 5 на ул. Юбилейной в г.Печоры»
	Управление по градостроительству, дорожному и коммунальному хозяйству Администрации Печорского муниципального округа
	всего
	4441,9039
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4441,9039

	
	
	федеральный бюджет
	4393,087
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4393,087

	
	
	областной бюджет
	44,375
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	44,375

	
	
	местный бюджет
	4,44190
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,44190

	
	
	иные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.2. Благоустройство общественной территории у д.6 на ул. Юбилейной в г.Печоры
	Управление по градостроительству, дорожному и коммунальному хозяйству Администрации Печорского муниципального округа
	всего
	0
	4496,80981
	0
	0
	0
	0
	0
	4496,80981

	
	
	федеральный бюджет
	0
	4447,390
	0
	0
	0
	0
	0
	4447,390

	
	
	областной бюджет
	0
	44,923
	0
	0
	0
	0
	0
	44,923

	
	
	местный бюджет
	0
	4,49681
	0
	0
	0
	0
	0
	4,49681

	
	
	иные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.2.3. Реализация проекта «Благоустройство территории около Изборской крепости дер. Изборск Печорского района»
	Управление по градостроительству, дорожному и коммунальному хозяйству Администрации Печорского муниципального округа, АНО «Старый город»
	всего
	66535,01987
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	66535,01987

	
	
	федеральный бюджет
	65803,80000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	65803,80000

	
	
	областной бюджет
	664,68485
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	664,68485

	
	
	местный бюджет
	66,53502
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	66,53502

	
	
	иные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.4. Благоустройство общественной территории  г. Печоры набережная оз. Рагозино у д.1 и д.8 на ул. Рагозино
	Управление по градостроительству, дорожному и коммунальному хозяйству Администрации Печорского муниципального округа
	всего
	0
	0
	4868,996
	0
	0
	0
	0
	4868,996

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	4815,48642
	0
	0
	0
	0
	4815,48642

	
	
	областной бюджет
	0
	0
	48,64128
	0
	0
	0
	0
	48,64128

	
	
	местный бюджет
	0
	0
	4,869
	0
	0
	0
	0
	4,869

	
	
	иные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.5. Общественная территория определенная по результатам голосования жителей в 2026 году
	Управление по градостроительству, дорожному и коммунальному хозяйству Администрации Печорского муниципального округа, АНО «Старый город»
	всего
	0
	0
	0
	4675,07213
	0
	0
	0
	4675,07213

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	4576,98910
	0
	0
	0
	4576,98910

	
	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	93,40795
	0
	0
	0
	93,40795

	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	4,67508
	0
	0
	0
	4,67508

	
	
	иные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.6. Общественная территория определенная по результатам голосования жителей в 2027 году
	Управление по градостроительству, дорожному и коммунальному хозяйству Администрации Печорского муниципального округа
	всего
	0
	0
	0
	0
	4727,49411
	0
	0
	4727,49411

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	4628,31127
	0
	0
	4628,31127

	
	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	94,45532
	0
	0
	94,45532

	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	4,7275
	0
	0
	4,7275

	
	
	иные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды МО 

Печорский муниципальный округ на 2024-2030гг.»
I. Минимальный перечень видов работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов:

1) благоустройство дворовых проездов (устройство нового или ремонт старого покрытия, установка бортового камня);

2) обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;

3) поставка и (или) установка скамеек, мусорных урн;

4) устройство новых и ремонт существующих асфальтированных тротуаров и тротуаров из тротуарной плитки;

5) устройство автомобильных парковок (устройство нового или ремонт старого покрытия, установка бортового камня);

6) замена люков и регулирование крышек колодцев;

7) устройство открытых водоотводных систем дворовых проездов;

8) озеленение дворовых территорий;

9) установка ограждений вдоль проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

10) установка информационных щитов.

1.1. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

1) оборудование детских площадок;

2) оборудование спортивных площадок;

3) установка декоративных малых архитектурных форм;

4) установка беседок;

5) разработка проектно-сметной документации (включая изыскательские работы и предпроектные обследования территории);

6) иные виды работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (установка системы видеонаблюдения; установка водоотводного коллектора из железобетонных труб; замена водопропускной трубы; устройство и ремонт ливневой канализации, дренажной системы; устройство ограждения земельного участка многоквартирного дома).

II. Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий

1. Установка скамеек.

2. Установка мусорных урн.

3. Обеспечение уличного освещения (установка уличных фонарей).

4. Устройство новых и ремонт существующих асфальтированных тротуаров и тротуаров из тротуарной плитки.

5. Установка, ремонт и реконструкция ограждений.

6. Установка автобусных остановок.

7. Озеленение общественных территорий (высаживание деревьев и кустарников, разбивка клумб, создание газонов).

8. Установка указателей с указанием названий улиц.

9. Установка информационных щитов.

10. Установка декоративных малых архитектурных форм.

11. Разработка проектно-сметной документации (включая изыскательские работы и предпроектные обследования территории).

2.1. Иные виды работ по благоустройству общественных территорий (разреживание и переформирование загущенных насаждений, включая выкорчевывание стволов и пней; установка системы видеонаблюдения; установка водоотводного коллектора из железобетонных труб; замена люков и регулирование крышек колодцев; замена водопропускной трубы; устройство и ремонт ливневой канализации, дренажной системы; оборудование парковок; оборудование детских площадок; оборудование спортивных площадок; устройство велосипедных дорожек и велосипедных парковок; устройство нового или ремонт существующего покрытия площадей; установка элементов сопряжения покрытий (бортовые камни, бордюры, линейные разделители, садовые борта, подпорные стенки, мостики, лестницы, пандусы); установка новых и ремонт существующих памятников, памятных знаков (за исключением относящихся к объектам культурного наследия); устройство зон отдыха у воды (пляжи, набережные, родники), включая устройство пирса; оборудование и восстановление водных устройств (питьевые фонтанчики, фонтаны, искусственные декоративные водопады) и их декоративной подсветки; устройство площадок для выгула домашних животных; устройство нового или ремонт действующего общественного туалета; устройство архитектурной подсветки зданий, находящихся в границах или около границ общественной территории; благоустройство прудов и обводненных карьеров, включая проведение мероприятий по укреплению береговой линии и очистке водных объектов).
Приложение 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды МО 

«Печорский муниципальный округ» на 2024-2030гг.

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, УРОВНЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок проведения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, разработан для городского поселения Печорский муниципальный округ и устанавливает требования к проведению инвентаризации.

2. Целью инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее - инвентаризация), является оценка состояния сферы благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее - территории индивидуальной жилой застройки).

3. В ходе инвентаризации определяется физическое состояние дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки (далее - территории) и необходимость их благоустройства.

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

4. Инвентаризация подразделяется на первичную, повторную и внеочередную.

5. Инвентаризация проводится ежегодно.

6. Инвентаризация проводится комиссией, создаваемой Администрацией муниципального округа (далее - инвентаризационная комиссия), путем натурного обследования территорий и расположенных на ней элементов (далее - обследование).

7. В состав инвентаризационной комиссии с учетом вида инвентаризуемой территории включаются по согласованию:

1) представители собственников помещений в МКД, уполномоченные на участие в работе инвентаризационной комиссии решением общего собрания собственников;

2) представители организаций, осуществляющих управление МКД, территории которых подлежат инвентаризации;

3) лица либо представители лиц, в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды и иных правах) находятся территории;

4) представители общественной комиссии

8. До начала проведения инвентаризации дворовых территорий МКД и общественных территорий рекомендуется предварительное заполнение паспортов благоустройства таких территорий по формам согласно приложениям № 1 и № 2 к  Порядку проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения  Приложения №5 к Положению о порядке предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденного Постановлением Правительства Псковской области от 25 декабря 2023 г. № 510 "О государственной программе Псковской области "Формирование современной городской среды".

1) по дворовым территориям управляющей организацией, ТСЖ, а при отсутствии управляющей организации - Администрацией Печорского муниципального округа.

2) по общественным территориям - Администрацией Печорского муниципального округа.

9.  Администрация Печорского муниципального округа в течение пяти рабочих дней со дня подписания Паспорта всеми членами инвентаризационной комиссии направляет копию Паспорта в соответствующую управляющую организацию, ТСЖ.

10. Результаты инвентаризации территорий индивидуальной жилой застройки оформляются по форме согласно приложению № 3 к Порядку проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, предоставленных для их размещения  Государственной программы, если  заключается с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

11. Повторная инвентаризация проводится с целью актуализации Паспортов не реже одного раза в течение пяти лет с даты проведения предыдущей инвентаризации.

12. Внеочередная инвентаризация проводится в случае изменения сведений о показателях благоустройства территории, по инициативе Администрации Печорского муниципального округа или управляющей организации.

13. По результатам повторной и внеочередной инвентаризации составляются актуализированные Паспорта, которые являются приложениями к Паспортам, составленным по результатам первичной инвентаризации.

Приложение 6

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды МО 

Печорский муниципальный округ на 2024-2030 гг.

ПЕРЕЧЕНЬ

проектов муниципального образования Печорский муниципальный округ - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"

	№ п/п
	Наименование проекта
	Год проведения конкурса
	Годы реализации

	1
	"Благоустройство территории около Изборской крепости дер. Изборск Печорского района"
	2023г.
	2024-2025


Приложение 7

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды МО 

Печорский муниципальный округ на 2024-2030 гг.»

Положение
о порядке информирования населения Печорского муниципального округа о ходе выполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды МО  Печорский муниципальный округ на 2024-2030гг.», в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий

1. Настоящее Положение определяет порядок информирования населения Печорского муниципального округа о ходе выполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды МО  Печорский муниципальный округ на 2024-2030гг.» (далее - муниципальная программа), в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий.

2. Информирование населения Печорского муниципального округа о ходе выполнения муниципальной программы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий, осуществляет Управление по градостроительству, дорожному и коммунальному хозяйству Администрации Печорского муниципального округа (далее – Управление).

3. Информирование населения Печорского муниципального округа о ходе выполнения муниципальной программы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий, осуществляется путем: размещения не реже одного раза в месяц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в социальных сетях Администрации Печорского муниципального округа новостей о реализации мероприятий по благоустройству в муниципальном образовании, а также по мере необходимости - комментариев и разъяснений Управления по обращениям граждан в сфере благоустройства дворовых и общественных территорий.

Приложение 8

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды МО 

Печорский муниципальный округ на 2024-2030 гг.»

Адресный перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2024 году

	№ п/п
	Адрес общественной территории

	1
	г. Печоры, общественная территория между д. 3 и д. 5 на ул. Юбилейной


Адресный перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2025 году

	№ п/п
	Адрес общественной территории

	1
	 Общественная территории у д.6 на ул. Юбилейной в г.Печоры


Адресный перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2026 году

	№ п/п
	Адрес общественной территории

	1
	 Общественная территория  г. Печоры набережная оз. Рагозино у д.1 и д.8 на ул. Рагозино


Адресный перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2027 году

	№ п/п
	Адрес общественной территории

	1
	 «Общественная территория у пруда на перекрестке улиц Юбилейной и Заводской в г. Печоры»


Приложение 9

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды МО 

Печорский муниципальный округ на 2024-2030 гг.»

Адресные перечни

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству
I. Адресный перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству в 2025 и 2026  годах
	N п/п
	Адрес дворовой территории

	Печорский муниципальный округ

	
	


Приложение 10
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды МО 

Печорский муниципальный округ на 2024-2030 гг.»

Адресный перечень
объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации Государственной программы за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальных образованиях правил благоустройства территории

	N п/п
	Адрес объекта

	1
	 

	2
	 

	...
	 


Приложение 11
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды МО 

Печорский муниципальный округ на 2024-2030 гг.»
Порядок
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждение дизайн - проекта благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу, подлежащих благоустройству

Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из присвоенного порядкового номера в порядке возрастания в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую придомовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую придомовую территорию.

В дизайн - проект, включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн - проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

- осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

- разработка дизайн - проекта;

- согласование дизайн - проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

- утверждение дизайн - проекта общественной комиссией.

Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн - проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в Администрацию Печорского муниципального округа согласованный дизайн - проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, Администрация Печорского муниципального округа передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн - проекту.

Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

21

